RechnungsManager

AI Destekli Fatura Yönetim Sistemi

Proje Gelişim Raporu

| Proje Adı | RechnungsManager |
| --- | --- |
| Amaç | Faturaları AI ile otomatik sınıflandırma |
| Teknoloji | Next.js + Python Flask + OpenAI GPT-4o |
| Veritabanı | MySQL |
| Başlangıç | 11 Mayıs 2026 |
| Son Güncelleme | 24 Mayıs 2026 |
| GitHub | github.com/lcetin66/project-invoices |

# 1. Proje Özeti

RechnungsManager, küçük ve orta ölçekli işletmelerin fatura ve fiş yönetimini otomatikleştirmeye yönelik geliştirilmiş bir web uygulamasıdır. Temel fikir, kullanıcının yüklediği fatura görselini ya da PDF dosyasını OpenAI'nin vision API'si aracılığıyla analiz ederek tedarikçi adı, tutar, vergi oranı ve tarih gibi kritik alanları otomatik olarak doldurmaktır.

Proje iki temel katmandan oluşmaktadır: kullanıcı arayüzü ve API katmanını üstlenen Next.js uygulaması ile görüntü işleme ve AI sınıflandırma pipeline'ını yöneten Python/Flask servisi.

# 2. Teknik Mimari

## 2.1 Katman Yapısı

| Katman | Teknoloji | Sorumluluk |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 14 App Router | Kullanıcı arayüzü, sayfa yönlendirme |
| API Routes | Next.js API (TypeScript) | Auth, CRUD, DB köprüsü |
| AI Engine | Python Flask | OCR, görüntü ön işleme, GPT-4o vision |
| Veritabanı | MySQL | Faturalar, kategoriler, bütçeler |
| Süreç Yönetimi | PM2 | Üretim ortamı, otomatik yeniden başlatma |

## 2.2 Görüntü Sınıflandırma Pipeline'ı

Bir fatura yüklendiğinde şu adımlar sırasıyla işlenir:

- EXIF yön düzeltmesi (telefon fotoğrafları için)

- Beyaz belge maskesiyle perspektif ve kırpma düzeltmesi

- Gölge / kırışıklık kaynaklı aydınlatma normalizasyonu

- Lokal kontrast artırma, hafif gürültü giderme, yazı keskinleştirme

- Metin yoğunluğuna göre ikinci kırpma (trim)

- Tesseract OSD ile yön doğrulama; başarısız olursa okuma skoru karşılaştırması

- OpenAI GPT-4o-mini vision ile JSON extraction

- MwSt (KDV) oranı normalizasyonu ve ters değer onarımı

# 3. Yapılan İşler (Kronolojik)

Proje 11 Mayıs 2026'da başlayıp 24 Mayıs 2026'ya kadar 19 commit ve 2 branch birleşmesi ile şekillenmiştir.

| Tarih | Commit | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| 11 May 26 | 91a675a | İlk sürüm: PHP + Python mimarisi, admin KPI paneli, OCR kalite skoru, bütçe uyarıları |
| 14 May 26 | b0c220d | Rechnung modülü yeniden yapılandırıldı; fatura iş akışı tamamlandı |
| 14 May 26 | 482a759 | Fatura önizleme stili ve görüntü sınıflandırma düzeltmeleri |
| 15 May 26 | 3e07299 | Hover önizleme ve ortalanmış silme onay modalı eklendi |
| 16 May 26 | 788d73f | Yapılandırılabilir AI sağlayıcı/anahtar akışı tamamlandı |
| 16 May 26 | 3701666 | Otomatik fatura türü tespiti ve AI ayarları iyileştirmeleri |
| 16 May 26 | 35f8897 | GIF/TIFF formatı desteği eklendi |
| 17 May 26 | a536aa5 | Fatura tarihleri ve sınıflandırma girişleri rafine edildi |
| 19 May 26 | 205e826 | PHP'den Next.js'e tam geçiş (büyük mimari dönüşüm) |
| 20 May 26 | deea4ce | Çok dilli UI (DE/TR/EN), OCR motoru ve API iyileştirmeleri |
| 21 May 26 | 41efa26 | Fatura yön/rotasyon tespiti geliştirildi |
| 21 May 26 | d7e99f0 | README İngilizce olarak yeniden yazıldı |
| 22 May 26 | 8ca5826 | Popup editör kontrolleri ve görüntü iyileştirme güçlendirildi |
| 22 May 26 | dca24bd | Dashboard temeli, düzenleyici UX iyileştirmeleri |
| 22 May 26 | 99d78f6 | Dashboard'a 8 analitik slide'lı pie chart slider eklendi |
| 22 May 26 | ee70de8 | Slide'lar karma grafik tipleriyle güçlendirildi (bar, pareto, ısı haritası vb.) |
| 23 May 26 | 13e5691 | Dashboard widget ve navbar sıralaması ayarlandı |
| 24 May 26 | b670784 | Geçici dashboard artifact'ları .gitignore'a eklendi |

# 4. Geliştirilen Özellikler

## 4.1 Temel Fatura Yönetimi

- PDF ve görüntü (JPG, PNG, WEBP, HEIC, GIF, TIFF) yükleme desteği

- AI ile otomatik alan doldurmak: tedarikçi, tutar, KDV, tarih, kategori

- Gelen / giden fatura ayrımı

- Hover önizleme ve popup düzenleyici

- Fatura silme; DB kaydı ve fiziksel dosya birlikte kaldırılır

## 4.2 Admin & Bütçe Paneli

- KPI dashboard: toplam fatura sayısı, toplam tutar, ortalama fatura bedeli

- Bütçe tanımlama ve aşım uyarıları

- Vade takibi: gecikmiş, 7 gün içinde, zamanında üçlü göstergesi

- AI iş önerileri (business insights) endpoint'i

- OpenAI API anahtarı ve model seçimi admin panelinden yapılandırılabilir

## 4.3 Analitik Dashboard

- Aylık cashflow çift renkli bar grafiği

- Kategori dağılım trendi (stacked bar)

- Tedarikçi konsantrasyonu Pareto grafiği

- Vergi (MwSt) özeti — 3D SVG pie chart

- Vade / gecikme üçlü durum kartları

- Belge kalite & AI güven skoru line grafiği

- Düzenli vs tek seferlik harcama donut grafiği

- Haftanın günü harcama ısı haritası

## 4.4 Çok Dilli Arayüz

- Almanca (DE), Türkçe (TR) ve İngilizce (EN) tam destek

- Kullanıcı profil sayfasından dil seçimi; tercih localStorage'da saklanır

- Tüm API mesajları ve UI metinleri lang/*.ts sözlüğünden besleniyor

# 5. Yaşanan Zorluklar

5.1 PHP → Next.js Büyük Geçişi (19 Mayıs 2026) - Mevcut PHP monoliti tamamen devre dışı bırakılarak Next.js App Router mimarisine geçildi. - Tüm sayfa mantığı (login, upload, invoices, admin) yeniden yazıldı. - Python AI servisi aynı tutuldu; Next.js tarafı API köprüsü aracılığıyla ona bağlandı. - Geçiş sırasında commit boyutu rekor düzeydeydi: tek commit'te 41 dosya, +3 079 / -1 476 satır.

5.2 OpenAI Model Erişim Hatası - gpt-5.4-mini ve gpt-5.4-nano modelleri hesapta tanımlı değildi; API 403 döndürüyordu. - Hatanın farkına varılması zaman aldı çünkü Python tarafı exception'ı sessizce yutup boş {} dönüyordu. - Sonuç: lieferant='Unbekannt', brutto=0 gibi boş alanlarla görünürde başarılı, özünde hatalı kayıtlar oluşuyordu.

5.3 Görüntü Sınıflandırmada Boş Çıktı - Görsel yüklemelerde OCR metin uzunluğu 0 döndürüyordu; PDF akışı çalışıyordu. - Sorunun kaynağı: görsel için yanlış model adı + sessiz exception kombinasyonu. - Debug paneli 'Rechnung erfolgreich verarbeitet' dese de gerçekte hiçbir alan dolmuyordu.

5.4 Fatura Yön ve Rotasyon Problemi - Telefonla yatay çekilen fatura fotoğrafları ters veya 90° dönmüş geliyordu. - EXIF yön verisi her zaman güvenilir değildi; bazı cihazlar EXIF yazmıyor. - 180° baş aşağı duran fişlerde otomatik düzeltme başarısız oluyordu.

5.5 Next.js Hydration Hatası - Dil seçim sistemi lang/index.ts'te modül yüklenirken window.localStorage okuduğu için sunucu/istemci uyumsuzluğu oluştu. - İlk render'da overlay hatası veriyordu; dashboard kullanılamaz hale geliyordu.

5.6 MwSt (KDV) Ayrıştırma Tutarsızlıkları - '19,0%' → '19', '07,0%' → '7' gibi oran normalizasyonu eksikti. - Bazı fişlerde netto ve MwSt değerleri yer değiştirerek dönüyordu. - Çift KDV dilimi (örn. %19 + %7) olan ALDI fişlerinde mwst_satz_1 / mwst_satz_2 alanları bazen boş kalıyordu.

# 6. Çözümler ve Alınan Dersler

5.1 PHP → Next.js Geçişi Çözümü - Python servisi dokunulmadan korundu; yalnızca Next.js tarafı yeniden yazıldı. - Tek büyük 'big bang' commit yerine aşamalı stabilizasyon commit'leri atıldı. - ecosystem.config.js ile PM2 üretim süreç yönetimi kuruldu.

5.2 & 5.3 Model Hatası ve Boş Çıktı Çözümü - Model gpt-4o-mini olarak sabitlendi; admin panelinden değiştirilebilir hale getirildi. - Python tarafında fallback mekanizması eklendi: gpt-5.4-* başarısız olursa gpt-4o-mini deneniyor. - Exception'lar artık {} yerine debug.reason alanıyla yapılandırılmış hata olarak dönüyor. - ALDI testi sonucu: model gpt-4o-mini, status 200, brutto 133,75, çift KDV dilimi doğru.

5.4 Yön ve Rotasyon Çözümü - Crop sonrası belge yönü kontrol edildi; yatay gelen görseller dikeye çevrildi. - Tesseract OSD varsa kullanılıyor; yoksa 0°/90°/180°/270° adayları arasından en iyi OCR skoru seçiliyor. - 180° baş aşağı fişlerde okunabilirlik skoru karşılaştırması eklendi. - Kalan edge case notlandırıldı: docs/kurznotiz-bildrotation-de.md.

5.5 Hydration Hatası Çözümü - lang/index.ts'te modül yüklenme anında localStorage erişimi kaldırıldı. - Dil seçimi LanguageProvider bileşenine taşındı; sunucu/istemci ilk render'ı aynı sözlükle başlıyor. - Mount sonrasında seçili dil güvenle uygulanıyor; hydration overlay tamamen ortadan kalktı.

5.6 MwSt Ayrıştırma Çözümü - Çıktıda '19,0%' → '19' normalizasyonu eklendi. - Tax-only API çağrısında netto/MwSt ters gelirse oran kontrolüyle otomatik onarım yapılıyor. - Çift KDV dilimi (mwst_satz_1 / _2) ayrı bucket olarak parse ediliyor.

# 7. Mevcut Durum

| Özellik | Durum | Not |
| --- | --- | --- |
| PDF sınıflandırma | ✅ Çalışıyor | Kararlı |
| Görüntü sınıflandırma (JPG/PNG) | ✅ Çalışıyor | gpt-4o-mini ile |
| GIF / TIFF desteği | ✅ Çalışıyor | — |
| Rotasyon tespiti | ⚠️ Çoğunlukla doğru | Bazı yatay fişlerde hata |
| Çok dilli UI (DE/TR/EN) | ✅ Çalışıyor | Hydration sorunu çözüldü |
| Admin KPI & bütçe | ✅ Çalışıyor | — |
| Analitik dashboard | ✅ Çalışıyor | 8 slide, 3D pie chart |
| PM2 üretim yönetimi | ✅ Hazır | ecosystem.config.js |

# 8. Sonuç

RechnungsManager, yaklaşık iki haftada sıfırdan çalışan bir AI destekli fatura yönetim platformuna dönüştürülmüştür. Bu süreçte PHP monolitinden modern Next.js mimarisine geçiş, OpenAI vision entegrasyonu, karmaşık görüntü ön işleme pipeline'ı ve çok dilli arayüz gibi birbirinden zorlu teknik sorunlar aşılmıştır.

Yaşanan en kritik ders, Python tarafındaki sessiz exception handling'in üretim hatalarını maskeleyen en büyük risk faktörü olduğudur. Bir diğer önemli çıkarım ise büyük mimari değişikliklerin (PHP→Next.js) aşamalı commit stratejisiyle yönetilmesi gerektiğidir.

Proje, üretim ortamına alınmaya hazır durumdadır. Kalan açık nokta yatay fotoğrafların bir alt kümesinde otomatik rotasyon hatasıdır; bu durum docs/kurznotiz-bildrotation-de.md dosyasına notlanmıştır.